## Slide 1: Regie op berichten
Review 18-06-2024
De RELEVANTE INFORMATIE
op het JUISTE MOMENT
bij de JUISTE PERSONEN

## Slide 2: Wisseling van de wacht
Nieuwe PO:
  Irene Blanken
Ondersteunend PO:
  Ruud Wassenaar
Notes: Mail to: Irene
Mail cc: Ruud

## Slide 3: Sprint 10, Mei 21 – June 14
Versturen bericht naar personeel in dienst moet geen servicemedewerkers ondersteunen De context voor de Wissel actueel pagina klopt niet bij dubbele functies
Onnodige update events bij verschil in hoofdletters van de standplaats
Berichtservice informeert de afnemer niet correct bij sommige fouten
Voice - CM.com koppeling
Reisassistentie - Het user principal laten registreren in Pstatus
Neo - BerichtService GetBerichten endpoint rechten verwijderen
Thor - Registeren V&S dienstkaart in PStatus
V&S - Dienstkaarten ondersteunen in de ContextApi
Atlas - Lifecycle management (Breaking change)
Wissel Inbox - Tractie (design system) verbeteringen
Q3 - Voorbereiding features
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

## Slide 4: Deliveryplan Q2
Notes: Update deze afbeelding

## Slide 5: Operations Werk
28+ Taken afgerond 💪
  Snow Incidenten
  V&S - M&I-berichten ook versturen naar teammanagers V&S
  Wiki updates
  Basis Security maatregelen updates
  Berichtenportaal certificaten vervangen
  Rechten verlenen / innemen
  Wissel release test
  Vragen / ondersteunen andere teams

## Slide 6: Sprint 10, Mei 21 – June 14
Chart: .NET 8 Update 🛠️
| Done | In Progress | To Do
Sales | 0.52632 | 0.21053 | 0.21053
  Geen afgerond
  Geen risico voor het behalen van de deadline van 12 november 2024
Notes: Dotnet 8 deadline 12-11-2024

## Slide 7: ROB
Neo
Q3
Notes: - Samen werken aan wat voor NS belangrijk is
- Van beide backlogs wordt bekeken welke items opgepakt moeten worden

## Slide 8: Vragen